РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  КОМУНАЛАЦ

За период од 01.01.2023. до 30.06.2024. године

Димитровград, септембар 2024

- ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Општина Димитровград

Балканска  2,

18320 Димитровград

ПИБ: 101045378

Матични број: 06867804

- СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

- Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

- Седиште: Димитровград, Балканска 30

- Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

- Матични број: 07299974

- ПИБ: 100610690

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01. до 30.06.2024. године:

| Табела 1. |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи |  | Укупни расходи |  | Нето добитак |  |
| бр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | ЈП „Комуналац“ Димитровград | 238,086.00 | 226,042.00 | 237,485.00 | 219,377.00 | 275.00 | 5,654.00 |
|  | УКУПНО | 238,086.00 | 226,042.00 | 237,485.00 | 219,377.00 | 275.00 | 5,654.00 |

| Табела 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број запослених |  | Средства за зараде |  |  | Субвенције |  |  | Кредитна |
| Р. | Јавно предузеће/друштво капитала |  |  | (Бруто I) |  |  |  |  |  | задуженост |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стање на дан |
| бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Реализација | План |  | Реализација | План |  | Реализација | 30.06.2024. |
| 1 | ЈП „Комуналац“ Димитровград | 157 | 159 | 105.078.800 |  | 106.015.762 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | УКУПНО | 157 | 159 | 105.078.800 |  | 106.015.762 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

- I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

- Пословно име: 		ЈП „Комуналац“ Димитровград

- Седиште: 			Димитровград, Иве Андрића бр. 49

- Претежна делатност:		Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

- Матични број: 		07299974

- ПИБ: 				100610690

- Надлежно министарство: 	Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске           и димњачарске услуге; зоо-хигијенска служба; грађевинске послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи програм пословања:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2024. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2024. годину, од дана 05.12.2023., број решења 06-332/2023-17/7-6.

- 2. Решење о давању сагласности на прву измену програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2024. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2024. годину, од дана 15.05.2024., број решења 06-117/2024-17/5-6.

- II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњачарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, грађевинских радова,  комуналне  таксе  од  граничног  прелаза,  прихода  од  ВЦ-а,  украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и слично. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности или краткорочним задуживањем у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

- Пословање предузећа и активности предвиђене Програмом пословања се спроводе кроз пет радних јединица подељених даље на погоне и службе. Радне јединице су: РЈ Водовод и канализација (ПОВ Белеш и Служба самозаштите) – дистрибуција воде, одржавање водоводне мреже, канализације и пружање услуга трећим лицима; РЈ Чистоћа (погон јавна хигијена, погон зеленило, погон градско гробље и погон зоо-хигијенска служба) – одржавање јавних и зелених површина, сакупљање и одвоз комуналног и рециклабилног отпада, пружање пијачних, гробљанских и димњачарских услуга, услуге трећим  лицима и сл; РЈ Услужне делатности (погон машински парк и грађевински погон) – извођење грађевинско-занатских радова; РЈ Гранични прелаз – одржавање граничног прелаза; и РЈ Заједничке службе (општи и правни послови, служба рачуноводства и инкасантска служба).

- Преглед физичког обима активности по радним јединицама предвиђених Програмом и планом пословања за 2024.годину:

- РЈ „Водовод и канализација“

| Рбр. | Активност | Мерна јед. | План 2024 | Квартал 1. (01.01.-31.03) | Квартал 2. (01.04.-30.06) | Квартал 3. (01.07.-30.09) | Квартал 4. (01.10.-31.12) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количина произведене пијаће воде | m³ | 1.400.000 | 355.803 | 369.435 |  |  | 725.238 |
| 2 | Количина пречишћене отпадне воде | m³ | 800.000 | 225.000 | 196.000 |  |  | 421.000 |
| 3 | Интервенције на ВиК мрежи | ком. | 900 | 180 | 225 |  |  | 405 |
| 4 | Замена водомера | ком. | 110 | 5 | 17 |  |  | 22 |
| 5 | Израда нових прикључака на ВиК мрежи | ком. | 10 | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 6 | Дужина замењене водоводне мреже | m | 630 | 74 | / |  |  | 74 |

- РЈ „Чистоћа“

| Рбр. | Активност | Мерна јед. | План 2024 | Квартал 1. (01.01.-31.03) | Квартал 2. (01.04.-30.06) | Квартал 3. (01.07.-30.09) | Квартал 4. (01.10.-31.12) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количина сакупљеног комуналног отпада | тона | 2.650 | 550,36 | 621,62 |  |  | 1.171,98 |
| 2 | Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији | тона | 2.650 | 550,36 | 621,62 |  |  | 1.171,98 |
| 3 | Површине које се ручно чисте у граду | m2 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |  |  | 140.000 |
| 4 | Одржавање јавних зелених површина | m2 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |  |  | 50.600 |
| 5 | Број ухваћених паса | ком. | 30-35 | 8 | 9 |  |  | 17 |
| 6 | Број гробних места на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“ | ком. | 3.095 | 3.097 | 3.109 |  |  | 3.109 |
| 7 | Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“ | ком. | 150 | 35 | 32 |  |  | 67 |
| 8 | Број извршених димњачарских услуга | ком. | 10 | 1 | 0 |  |  | 1 |
| 9 | Број издатих радних налога за остале услуге РЈ | ком. | 65 | 2 | 6 |  |  | 8 |
| 10 | Број издатих рачуна за остале гробљанске услуге | ком. | 450 | 72 | 168 |  |  | 240 |

- НАПОМЕНА: Ставке под рбр. 3. и 4. представљају површине које се чисте на месечном нивоу (сваког месеца се чисте исте површине) и у табели нису приказане у збирном износу. Редни бр.6 је приказан кумулативно по периодима.

- РЈ „Услужне делатности“

| Рбр. | Активност | Мерна јед. | План 2024 | Квартал 1. (01.01.-31.03) | Квартал 2. (01.04.-30.06) | Квартал 3. (01.07.-30.09) | Квартал 4. (01.10.-31.12) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број издатих радних налога – Грађевински погон | ком. | 10 | 1 | 0 |  |  | 1 |
| 2 | Број издатих окончаних ситуација – Грађевински погон | ком. | 5 | 1 | 3 |  |  | 4 |
| 3 | Број издатих радних налога – Машински парк | ком. | 30 | 28 | 61 |  |  | 89 |
| 4 | Број окончаних ситуација – Машински парк | ком. | 10 | / | / |  |  | / |

- РЈ „Гранични прелаз“

| Рбр. | Активност | Мерна јед. | План 2024 | Квартал 1. (01.01.-31.03) | Квартал 2. (01.04.-30.06) | Квартал 3. (01.07.-30.09) | Квартал 4. (01.10.-31.12) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-страни камиони | ком. | 165.000 | 50.322 | 44.917 |  |  | 95.239 |
| 2 | Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП | ком. | 120.000 | 16.740 | 18.055 |  |  | 34.795 |

- РЈ „Заједничке службе“

| Рбр. | Активност | Мерна јед. | План 2024 | Квартал 1. (01.01.-31.03) | Квартал 2. (01.04.-30.06) | Квартал 3. (01.07.-30.09) | Квартал 4. (01.10.-31.12) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Број упућених опомена корисницима | ком. | 820 | 147 | 729 |  |  | 876 |
| 2 | Број покренутих судских спорова за наплату потраживања | ком. | 15 | / | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Број покренутих извршења | ком. | 25 | / | / |  |  | / |
| 4 | Број продатих паркинг карата путем СМС-а | ком. | 7.300 | 2.154 | 2.727 |  |  | 4.881 |
| 5 | Број продатих паркинг карата у црвеној зони | ком. | 368 | 92 | 150 |  |  | 242 |
| 6 | Број продатих паркинг карата у зеленој зони | ком. | 750 | 56 | 130 |  |  | 186 |
| 7 | Број продатих паркинг карата за станаре у црвеној и зеленој зони | ком. | 355 | 146 | 151 |  |  | 297 |
| 8 | Број издатих доплатних карата | ком. | 90 | 38 | 88 |  |  | 126 |
| 9 | Количина фактурисане воде физичким лицима | m³ | 360.000 | 71.977 | 107.148 |  |  | 179.125 |
| 10 | Количина фактурисане воде правним лицима | m³ | 100.000 | 22.024 | 25.767 |  |  | 47.791 |

- Опис праћења планираних циљева

Производња и дистрибуција воде за пиће се у посматраном периоду одвијала са одређеним потешкоћама. У летњим месецима услед пораста дневних температура и недостатка падавина долази до ненаменског трошења и употребе пијаће воде (за наводњавање и слично) те водоснабдевање буде угрожено. Као мере превентиве, како не би дошло до потпуне обуставе дистрибуције воде, Јавно предузеће врши мере за равномерно распоређивање воде на територији општине, пригушујући одлив воде и локални прекид испоруке воде у одређеним периодима. Такође, услед радова на мрежи долази до прекида испоруке воде локалног карактера. По процени руководиоца радне јединице Водовод и канализација свеобухватни збирни прекид није био већи од 50ч у посматраном периоду.

Реконструкција водоводне мреже је извршена на улици Иво Андрић у Димитровграду у дужини од 74 m. До дана израде овог Извештаја није достављен податак за други квартал о извршеним реконструкцијама водоводне мреже, исти ће бити приказан у наредним кварталима.

Количина произведене воде за пиће је у граници планиране вредности. Пратећи табеле о физичким обимима активности из добијених извештаја, постоји очигледан проблем са губитком воде (количина захваћене воде је 725.238 m³, а количина фактурисане воде купцима износи 226.916 m³) те ће руководство предузећа морати да предузме одређене активности око решавања овог проблема.

Тренутни степен наплате потраживања укључујући и застарела потраживања преко 365 дана је око 55%.

Максимални ниво квалитета услуга се огледа у броју приспелих рекламација и жалби, и до 30.06.2024. број рекламација је 21 док жалби није било.

Закључно са другим кварталом остварен је позитиван финансијски резултат, прати се динамика као у претходним периодима, и можемо констатовати да је циљ остварен.

Праћење ризика

Што се тиче ризика ликвидности, предузеће је редовно пратило стање обавеза и потраживања. Редовно су слате опомене корисницима. Своје обавезе, предузеће је редовно и у уговореним роковима измиривало. Финансијска средства тј. стање на текућим рачунима је било позитивно те није било потребе за коришћењем дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Ризик услед природних непогода и слично, конкретно у овом периоду високе температуре и суша су довеле до појаве угрожености водоснабдевања, те је предузеће у складу са усвојеним нормативним актима која се односе на ванредне ситуације односно деловање у случају појаве природних непогода предузело све предвиђене мере и активности како би исте ублажило и отклонило.

Остали пословни ризици нису идентификовани у посматраном периоду.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

      - Биланс успеха

Предузеће је закључно са другим кварталом 2024. године, остварило нето добитак у износу од 5.654.000,00 динара. Напомињемо да је нето добитак утврђен на основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 30.06.2024. године.

Укупни приходи до 30.06.2024. год. износе 226.042.000,00 динара, док укупни расходи  износе 219.377,00 динара, и можемо рећи да нема значајних одступања од износа предвиђених Програмом пословања за 2024. годину.

Укупни приходи се састоје од пословних прихода (225.790.000,00 дин.), финансијских прихода (42.000,00 дин.) и осталих прихода (193.000,00 дин.).

Приходи од продаје производа и услуга чине највећи део пословних прихода (остварење ових прихода у односу на план износи 95%) , од чега је највише остварено прихода од одржавања граничног прелаза Градина и јавног ВЦ-а (проценат ових прихода у пословним приходима износи 78 %). Остали пословни приходи нису остварени у планираном износу, а односе се на приходе од дотација Националне службе за запошљавање и прихода од закупнина пијачног простора, исти не представљају значајнију ставку у билансу успеха. Финансијски приходи се односе на приходе од камата. Остали приходи су углавном остварени од добитака од наплаћених отписаних потраживања, судских спорова и сл., и остварени су 43% од планираних.

Укупни расходи се састоје од пословних расхода (218.664.000,00 дин.), финансијских расхода (65.000,00 дин.) и осталих расхода (648.000,00 дин.)

Значајнију ставку код пословних расхода чине трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (147.654.000,00дин.) и чине 68% пословних расхода. Трошкови производних услуга, састоје се од трошкова услуга на изради учинака, трошкови услуга одржавања основних средстава, трошкови комуналних услуга (регионална депонија Пирот) и трошкови одржавања граничног прелаза Градина и они су у границама планираних вредности за овај квартал. Финансијски расходи (расходи камата) и остали расходи (губици по основу расходовања основних средстава и залиха материјала) су испод границе планираних вредности.

Остварена нето добит од 5.654.000,00 дин. премашује програмом предвиђену добит, али овај податак се мора узети са резервом јер порески биланс и обрачун  одложених пореских средстава се обрачунавају када пословна година заврши, те су наведени износи ових ставки формирани на бази процене.

      - Биланс стања

У делу активе биланса стања за други квартала 2024. године предузеће је остварило  одступања већа од 10% од плана, на позицији земљиште и грађевински објекти јер је извршена процена вредности основних средстава на дан 31.12.2023., а која се рефлектује на 2024. годину. На основу наведене процене, значајно су повећане вредности грађевинских објеката, а такође је повећан и корисни век употребе.

Код некретнина, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми вредности су у границама планираних.

Залихе материјала, резервних делова алата и ситног инвентара одступају од планиране вредности у делу материјала. Разлог повећаних залиха је последица набавке материјала за реконструкцију водоводне мреже (набавка извршена у претходним годинама) која још увек није реализована, те се материјал налази на стању у магацину. Исти ће бити утрошен у наредном периоду приликом стицања услова за обављање поменутих радова. Предузеће има и проблема са застарелим залихама, за које се из године у годину не проналази адекватно решење.

Повећање потраживања од продаје тј. потраживања од купаца у земљи се огледа у смањењу процента наплате, што је довело до повећаног салда на контима купаца. Службе у оквиру Предузећа ће предузети све активности како би се наплата повећала у наредним кварталима.

Прекорачење осталих краткорочних потраживања се односи на потраживања за више плаћени порез на добит, услед плаћања месечних аконтација и остатка после кориговања након добијања коначног пословног резултата. Овај износ ће свакако бити промењен на крају године после израде завршног рачуна.

Јавно предузеће је својим пословним активностима регулисало прилив и одлив готовине, те стање готовине позитивно премашује планирану вредност.

Краткорочна активна временска разграничења су изнад планираних вредности, а односе се на унапред плаћене премије осигурања за возила као и додатног здравственог осигурања запослених.

Повећање позитивних ревалоризационих резерви је последица процене вредности основних средства на крају претходне године.

У делу пасиве биланса стања на позицији Нераспоређени добитак текуће године Предузеће има остварење од 5.654.000,00 динара, са напоменом да је ово резултат из биланса успеха по тренутним књижењима у главној књизи. Може се очекивати промена висине оствареног резултата, али свакако Предузеће очекује позитиван резултат.

Такође, у делу, Нераспоређени добитак ранијих година имамо повећање као резултат књижења добити из 2023. године.

На осталим позицијама биланса стања нема значајнијих одступања.

      - Извештај о токовима готовине

Усвојеним програмом пословања за 2024.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Предузеће је углавном прилив готовине остварило из пословних активности од продаје и примљених аванса за своје услуге.

Остали приливи из редовног пословања се односе на приливе остварене од наплате потраживања према запосленима, а већи део се односи на прилив остварен по Уговору о коришћењу средстава превентиве закљученог са Компанијом Дунав осигурање а.д.

Одлив готовине из пословних активности је изнад планираног износа. Предузеће има повећани одлив готовине по основу исплате добављачима у земљи и извршеној исплати за порез на добитак за претходну годину.

Прилив готовине из активности инвестирања односи се на остале финансијске пласмане.

Одлив готовине из активности инвестирања представља одлив готовине за куповину основних средства односно нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, а ради несметаног обављања пословних активности.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени.

Стање готовине на дан 30.06.2024. године износи 11.598.373,94 динара. Предузеће је својим пословним активностима утицало на однос прилива и одлива новчаних средства и пословни квартал завршава са позитивним салдом готовине.

      - Трошкови за запослене

Трошкови запослених су на нивоу или испод планираних износа, сем у делу броја запослених на одређено време из разлога попуне радних места радника који су привремено одсутни по неком основу, као и у делу превоза запослених на посао и са посла, због донете нове одлуке о превозу на нивоу предузећа, међутим, укупан планирани износ до краја године не би требало да буде прекорачен.

      - Динамика запослених

У односу на стање од 31.03.2024. године имамо одлив од 3 запослена на неодређено време услед испуњења услова за одлазак у пензију.

У другом кварталу 2024. године извршен је пријем 1 радника на одређено време услед одсуства запосленог, на радном месту службеника службе самозаштите.

Укупан број запослених на дан 30.06.2024. године износи 159, и то 128 запослених на неодређено време, 31 запослених  на одређено време (од којих је 5 радника због замене привремено одсутних радника), и 1 радник по уговору о делу.

На основу предвиђеног броја запослених на неодређено време од 134 радника  Програмом пословања 2024. годину за други квартал, можемо констатовати да предузеће са тренутним бројем радника на неодређено време од 128 не прати динамику запошљавања у потпуности, док се у делу запослених на одређено време бележи повећање у односу на планиран број, те је уместо планираних 23 радника запослених на одређено време, тренутно запослено 31.

      - Распон планираних и исплаћених зарада

Распон исплаћених просечних зарада за запослене без пословодства (бруто 1) је у складу са планираним вредностима, те није било прекорачења. Пословодство предузећа чини директор и његова просечна бруто 1 зарада је такође у складу са планираном зарадом.

Приказани подаци се односе само на основну зараду, која се добија множењем вредности бода за дати месец и коефицијента сваког запосленог, водећи рачуна да укупна бруто маса за све запослене не прелази планиране вредности и да најнижа појединачна зарада не буде испод прописане минималне зараде. Табела у Програму пословања која се односи на распон исплаћених зарада се израђује за период од 01.01. до 31.12.2024. године и односи се на целу пословну годину, а не по кварталима, те је могуће да у појединим кварталним извештајима дође до незнатног одступања од планираних вредности. Поред основне зараде, запосленима се у складу са Законом о раду исплаћују и остале накнаде и додаци, који се у овој табели не приказују.

Напомињемо да се појединачна зарада запослених  не може прецизно испланирати, већ је ограничена планираном масом на месечном и годишњем нивоу.

      - Субвенције и остали приходи из буџета

ЈП „Комуналац“ Димитровград се финансира из сопствених прихода те субвенције у виду државне, односно општинске помоћи нису планиране програмом пословања. Планирани остали приходи из буџета у овом кварталу, односе се на извршење услуга чишћења и одржавања хигијене, одржавање зеленила у граду, зимско одржавање путева по уговору, летње одржавање локалних и махалских путева. Ове услуге фактуришу се и редовно измирују од стране општине Димитровград. Планирана средства за други квартал су 16.300.000,00 динара, а реализовано и  пренето је из буџета 15.559.733,00 динара.

      - Средства за посебне намене

У периоду од 01.01. до 30.06.2024.године, по одлуци Н.О. ЈП „Комуналац“ Димитровград уплаћена су средства од 50.000,00 динара на име организованих хуманитарних активности Фондације „Замисли живот“ из Димитровграда. Исплаћена средства су у границама планираних. Трошкови репрезентације су у границама планираних вредности, а трошкови рекламе и пропаганде у овом кварталу су реализовани у износу од 455.753,00 динара, што је у складу са планираним вредностима.

      - Расподела остварене добити/покриће губитка

Јавно предузеће је Редован годишњи финансијски извештај за 2023.годину предало у складу са Законом о рачуноводству до 31.03.2024.године Агенцији за привредне регистре. Јавно предузеће најкасније до 30. јуна 2024. године предаје и осталу документацију уз редован годишњи финансијски извештај. Одлука о расподели добити за 2023. годину је донета од стране Надзорног одбора предузећа, међутим, још увек није усвојена од стране оснивача, односно Скупштине општине Димитровград.

Јавно предузеће је по Завршном рачуну за 2023. годину остварило добит од 17.483.000,00 динара, а на основу тренутног финансијског извешатаја за други квартал 2024. године има остварену нето добит од 5.654.000,00 дин.

      - Кредитна задуженост

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00. Каматна стопа је променљива, а њено рачунање дефинисано је Уговором.

Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 03.01.2024. год. У другом кварталу, предузеће није користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну.

      - Извештај о инвестицијама

У првом кварталу 2024. године Предузеће нема реализоване инвестиције предвиђене Програмом пословања за 2024. годину.

У другом кварталу од предвиђених инвестиција од 14.740.000,00 динара реализовано је 4.368.840,00 динара (29%) и то су следеће:

- ударни чекић разбијач – износ 545.000,00 динара, уговор закључен 17.05.2024. године, бр.уговора 674-7/24;

- теретно возило-половно – износ 955.000,00 динара, уговор закључен 15.05.2024. године, бр.уговора 653-7/24;

- контејнери метални 1,1m³ - износ 989.100,00 динара, уговор закључен 28.06.2024, бр.уговора 948-7/24;

- набавка нових тримера, косачица и моторних тестера – износ 948.440,00 динара, уговор закључен 01.04.2024. године, бр.уговора 427-7/24;

- компјутерска опрема – 931.300,00 динара, уговор закључен 20.05.2024. године, бр. 679-7/24 и 679-8/24.

      - Потраживања, обавезе и судски спорови

Због техничких немогућности самог рачуноводственог програма рачуноводство предузећа не може разврстати потраживања са потпуном тачношћу по задатој табели у обрасцу 11 тј. по извештајним периодима, укупан износ представља стваран дуг, док је разврставање до 3 месеца и од 3 месеци до 12 месеци приказано на основу процене. Потраживања старија од 12 месеци приказују се кроз исправку вредности потраживања сачињену на дан 31.12.2023.године.

Увидом у аналитичким евиденцијама купаца можемо закључити да су потраживања ЈП „Комуналац“ Димитровград доста велики проблем, јер су већином старија од 12 месеци. Део ових потраживања су призната у стечајним поступцима, међутим још увек нису наплаћена и вероватноћа за наплату је све мања. Исправка вредности потраживања од купаца  закључно са 30.06.2024. године износи 24.060.977,00 динара (износ потраживања старија од 12 месеци). Потраживања која су старија од 12 месеци чине око 57% укупних потраживања од купаца. Што се тиче потраживања која су до једне године, редовно се врши актуализација потраживања и шаљу опомене купцима и потписују вансудска поравнања.

Обавезе ЈП „Комуналац“ Димитровград се редовно измирују у року од 45 дана од дана пријема фактуре, те не постоји кашњење у плаћању добављачима.

У делу судских спорова не постоји могућност великог утицаја на пословање и резултате предузећа. На основу података добијених од стране правне службе Јавног предузећа, број предмета где је Јавно предузеће страна која тужи је 1 спор и то: Пбр.-762/21 – ожалбен Апелациони суд Београд, вредност спора 797.428,86 динара.

Тренутно не постоји спор где је Јавно предузеће тужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Индикатори

Укупан капитал и укупна имовина су у порасту у односу на последњи квартал у 2023.год., и премашују планирану вредност у 2024. години. Разлог повећања је последица вршења процене фер вредности основних средства и спроведене ревалоризације са даном 31.12.2023. године. у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња предузећа.

Пословни приходи и пословни расходи у односу на план су остварени 47% односно 46% за други квартал, и у том делу Програм пословања прати предвиђену динамику.

Такође, пословни резултат и нето резултат прате динамику остваривања прихода и расхода. Пословање предузећа се може оценити као позитивно за други квартал 2024. године. С тим да нето резултат у великој мери зависи од пореског биланса који се ради на крају пословне године приликом израде завршног рачуна, што ће имати утицаја на промену нето резултата.

Укупан број запослених је у оквиру предвиђеног годишњег броја запослених, али у односу на други квартал је у прекорачењу у делу радника запошљених на одређено време.

Просечна нето зарада је мања од планиране  за око 2% и представља стварно исплаћену нето зараду са урачунатим свим накнадама и додацима у складу са Законом. Просечна зарада је на нешто мањем нивоу у односу на први квартал.

Инвестиције су реализоване у износу од 4.368.840,00 односно око 14% предвиђених планом за 2024. годину.

ЕБИТДА представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Говори нам колико предузеће направи оперативног кеша односно колико новца предузеће генерише само из својих основних пословних активности. Предузеће у односу на План има остварење око 56% ЕБИТДА у другом кварталу, те можемо закључити да уколико се настави са позитивним пословањем да ће вредност предвиђена Планом бити позитивно премашена.

Стопа приноса средстава (РОА) је показатељ колико је предузеће профитабилно у односу на укупну имовину. РОА се приказује као проценат, и што је РОА већи то је боље за предузеће (нпр. генерално се сматра добрим ако је РОА већи од 5%, а одличним преко 20%). РОА показује колико се са уложеним динаром у инвестицијама повећа профит предузећа. Предузеће треба тежити да се РОА током времена повећава, јер уколико имамо пад РОЕ то показује да предузеће можда превише инвестира у имовину која није успела да произведе раст прихода, што је знак да је предузеће можда у проблемима.

Стопа РОА у посматраном периоду износи 1,39%. Конкретно стопа РОА за наше предузеће значи да се 0,14 динара оствари нето добити, за један динар уложеног у имовину предузећа.

Стопа приноса капитала (РОЕ) се такође користи као мера како предузеће користи своје ресурсе. У суштини, РОЕ мери само принос на капитал предузећа, изостављајући обавезе. Предузеће је остварило 1,98% РОЕ за други квартал, и пораст у односу на први квартал. Овај податак значи да је Предузеће на сваки динар капитала стварило 0,20 динара нето добити у другом кварталу.

Оперативни новчани ток износи  или ток готовине износи 5.937.000,00 динара (остварени су нето приливи готовине из пословне активности). Планом је предвиђено на годишњем нивоу остварење од 14.315.000,00 динара.

Индикатор задужености (дуг/капитал) који показује степен оптерећености капитала у укупним обавезама, а треба да је што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца. Предузеће има за други квартал  остварени индикатор од 14,15% или 0,14. Обавезе предузећа износе 14,15% од износа укупног капитала.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Предузеће је остварило стопу ликвидности у другом кварталу од 207,04% или 2,07, што је повећање у односу на први квартал. Добијени однос значи да предузеће располаже обртном имовином да редовно измирује своје краткорочне обавезе. Међутим овај високи проценат ликвидности не приказује реално стање предузећа, јер предузеће има велику вредност на залихама материјала.

Проценат зарада у пословним приходима у другом кварталу износи 65,39%, и одржава се константни ниво. План за 2024.годину износи 61,88% трошкова зарада у односу на укупне пословне приходе. Предузеће своје трошкове зарада сваке године усклађује са новом минималном ценом рада, која се из године у годину повећава, те сходно томе врши и планирање масе за зараде поштујући смернице и препоруке за израду годишњих планова.

Кредитна задуженост није остварена тј. задужење је 0,00 динара са даном 30.06.2024. године, јер је предузеће имало позитиван салдо на текућем рачуну те није било потребе користити дозвољено преорачење.

ЗАКЉУЧАК

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, и увидом у биланс успеха долазимо да закључка да је Јавно предузеће пословало са нето добитком у износу од 5.654.000,00 динара, за исти квартал планирана је добит. Приказана добит је резултат тренутне рачуноводствене евиденције исказане кроз закључни лист у периоду од 01.01. до 30.06.2024.године.

Предузеће је почетком пословне године закључило уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са ОТП банком. Као и претходних година дозвољено прекорачење предузеће ће користити за одржавање текуће ликвидности, настојећи да искључиво наменски употребљава новчана средства за покриће најбитнијих обавеза. Стање готовине последњег дана другог тромесечја за који се извештај саставља је 11.585.610,24 динара.

Поред одржавања текуће ликвидности, предузеће детаљно анализира своја потраживања, и спроводи све неопходне активности како би се и сама наплата заосталих потраживања побољшала.

Предузеће све своје пословне обавезе измирује редовно, без потешкоћа, у законским и уговореним роковима.

Своје пословне активности Јавно предузеће спроводи у складу са Планом и програмом пословања за 2024. годину, као и Изменом плана и програма пословања за 2024. годину, поштујући договоре и препоруке оснивача у појединим сегментима пословања. Постоје одређене осцилације на појединим билансним позицијама које одступају од планираних вредности. Исте су последица обављања редовних пословних активности и одлука које доноси руководство Предузећа.

Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојаће да минимизира потенцијалне негативне ефекте, обезбеђујући да се одржава финансијска и пословна стабилност.